# Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

# Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» по водоснабжению и водоотведению на 2017-2046 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 26.12.2017 Распоряжение № 1169 од |
| Цели инвестиционной программы | Повышение надежности и качества работы систем водоснабжения с целью бесперебойного водоснабжения населения путем поддержания сетей, сооружений в технически исправном состоянии.Увеличение сроков эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения, снижение затрат на ремонт и содержание их за счет реконструкции. Снижение потерь воды на сетях |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г.Димитровграда |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2017-2046 |

# Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2019 год, тыс. рублей | Источник финансирования |
| Мероприятия согласно Инвестиционной программы, утвержденной Распоряжением № 1169 од от 26.12.2017г | 70 800 | инвестсоставляющая |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование мероприятия | Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы | Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы |
| надежность |  | 1,23 | 0,59 |
| качество |  | 5 | 1 |

# Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. рублей | Источник финансирования инвестиционнойпрограммы |
| Техническое перевооружение систем автоматизации скважин на водозаборе «Горка» и внедрение диспетчеризации | 2019 | 753,15 | Собственные средства (предусмотрено возмещение за счет инвестсоставляющей) |
| Техническое перевооружение Лаболатории Водоснабжения | 2019 | 685,25 |
| Бурение скважины на водозаборе | 2019 | 65,85 |
| Внедрение системы обеззараживания питьевой воды на водозаборе п.Дачный  | 2019 | 958,47 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 500 мм из полиэтиленовых труб от д.104 по ул.Земина по ул.Пролетарская, протяженностью 2030м | 2019 | 1,46 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 500 мм из полиэтиленовых труб по ул. Красноармейская от ул. Куйбышева до ул.Пос.Лесхоза протяженностью 1130м | 2019 | 9861,26 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 300 мм из полиэтиленовых труб от Мичурина 7 до Куйбышева 268 протяженностью 994 м. | 2019 | 2406,86 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 300 мм из полиэтиленовых труб от дома №56 ул.Вокзальная до ВК-3 находящийся на пустыре за ж/д путями протяженностью 264м | 2019 | 330,39 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 500 мм из полиэтиленовых труб, от 989 км через ж/д по ул.Земина до 104 дома по ул.Земина протяженностью 1200м | 2019 | 2000,26 |
| Бестраншейная перекладка водопроводных сетей Д 500 мм из полиэтиленовых труб под ж/д от поворота на Октябрьскую до ул.Первомайская протяженностью 180 м. | 2019 | 1,46 |
| Модернизация скважин участка "Водозабор "Горка" замена насосов | 2019 | 504,31 |
| ИТОГО | 2019 | 17568,67 |  |

# Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |

# Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение

# Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» по водоснабжению и водоотведению на 2017-2046 годы |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 26.12.2017 Распоряжение № 1169 од |
| Цели инвестиционной программы | Повышение надежности и качества работы систем водоснабжения с целью бесперебойного водоснабжения населения путем поддержания сетей, сооружений в технически исправном состоянии.Увеличение сроков эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения, снижение затрат на ремонт и содержание их за счет реконструкции. Снижение потерь воды на сетях |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г.Димитровграда |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2017-2046 |

# Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2019 год, тыс. рублей | Источник финансирования |
| Мероприятия согласно Инвестиционной программы, утвержденной Распоряжением № 1169 од от 26.12.2017г | 47 200 | инвестсоставляющая |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Наименование мероприятий | Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы | Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы |
| надежность |  | 16 | 14,6 |
| качество |  | 62 | 61 |

# Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Год | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. рублей | Источник финансирования инвестиционнойпрограммы |
| Реконструкция помещения АТЦ | 2019 | 1680,69 | Собственные средства (предусмотрено возмещение за счет инвестсоставляющей) |
| Строительство и модернизация КНС 2 | 2019 | 6103,63 |
| Автоматизация КНС 3 | 2019 | 980,23 |
| Автоматизация КНС 5 | 2019 | 1310,82 |
| Автоматизация КНС 6 | 2019 | 1410,91 |
| Автоматизация КНС 7 | 2019 | 1324,23 |
| Автоматизация КНС 9 | 2019 | 1502,91 |
| Автоматизация КНС 12 | 2019 | 2627,66 |
| Бестраншейная перекладка канализационных сетей Д 500 мм из полиэтиленовых труб от насоса КНС-16 находящегося по адресу ул Западная 14 протяженностью 220 п.м | 2019 | 1,46 |
| Бестраншейная перекладка канализационных сетей Д 830 мм из полиэтиленовых труб от канализационного колодца возле дома № 22 по ул.Циолковского до канализационного колодца возле дома № 6 по ул Циолковского протяженностью 210 п.м | 2019 | 563,42 |
| Бестраншейная перекладка канализационных сетей Д 150 мм из полиэтиленовых труб от насоса КНС-5 находящегося по адресу ул Свирская 17В до канализационного колодца-гасителя расположенного на пересечения ул.Свирская и Октябрьская протяженностью 500 п.м | 2019 | 925,08 |
| ГАЗ 3309 | 2019 | 2102,85 |
| Машина канолопромывочная | 2019 | 4312,85 |
| Погрузчик Амкодор. Мероприятие 2021г | 2019 | 8031,49 |
| Покупка Илососа. Мероприятие 2028г | 2019 | 3703,65 |
| Замена насосного оборудования КНС | 2019 | 211,69 |
| Реконструкция первичных отстойников №№11,12 | 2019 | 9142,22 |
| Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации при пожаре | 2019 | 540,38 |
| Ремонт технологических трубопроводов | 2019 | 472,15 |
| Реконструкция в здании Решеток. Замена насоса №1 | 2019 | 559,75 |
| Реконструкция в здании лаборатории "Водоотведение". Реконструкция оконных проемов | 2019 | 97,72 |
| Модернизация заградительных сооружений территории очистных сооружений | 2019 | 359,68 |
| Строительство скважины технической воды | 2019 | 30,00 |
| Реконструкция вторичных отстойников. Замена илососов №№1,2 | 2019 | 7874,11 |
| Приобретение лабораторного оборудования(2017-2021г.г.). | 2019 | 3103 |
| ИТОГО | 2019 | 58 972,58 |  |

# Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
|  |  |